DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO

Registro de mejoras pendientes

Plataforma Literatus Novelist

| Proyecto | Literatus Novelist |
| --- | --- |
| Documento | Registro de mejoras pendientes |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 20 de octubre de 2026 |
| Estado del documento | En revisión |
| Elaborado por | Equipo de desarrollo de Literatus Novelist |
| Sitio publicado | www.novelatus.tech |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Octubre de 2026 | Lista inicial de 14 ajustes organizados en seis áreas. |
| 2.0 | 20 de octubre de 2026 | Redacción formal. Se agregan, para cada ítem, la situación actual, la mejora propuesta y el criterio de aceptación; además, prioridades, una tabla de resumen y 11 mejoras de detalle detectadas en la revisión del código. |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento consolida las mejoras pendientes de la plataforma Literatus Novelist. Su objetivo es servir como base común para priorizar, implementar y verificar cada ajuste dentro del equipo de desarrollo.

## 1.2 Alcance

El registro comprende ajustes de interfaz, coherencia de contenidos, privacidad, accesibilidad, seguridad y configuración del servidor de producción. Se conservan íntegramente los 14 puntos de la versión 1.0. Las 11 mejoras incorporadas en la versión 2.0 corresponden a refinamientos de funciones ya existentes y no introducen funcionalidades nuevas; surgen de una revisión del código fuente y de las capturas de pantalla incluidas.

## 1.3 Estructura de cada mejora

Cada mejora se identifica con un código formado por la sigla de su área y un número correlativo (por ejemplo, PA-01), y se describe en tres apartados:

- Situación actual: comportamiento observado en la plataforma.

- Mejora propuesta: cambio que se recomienda implementar.

- Criterio de aceptación: condición verificable que permite dar la mejora por terminada.

## 1.4 Criterios de prioridad

| Prioridad | Definición |
| --- | --- |
| Alta | Compromete la seguridad, la privacidad, los cobros o el uso de una función principal. Debe resolverse antes de la próxima entrega. |
| Media | Afecta la experiencia de uso o la coherencia visual, sin impedir el uso de la plataforma. |
| Baja | Corresponde a un refinamiento de terminación y puede programarse según la capacidad del equipo. |

# 2. Resumen de mejoras

La siguiente tabla resume las 25 mejoras registradas: 4 de prioridad alta, 15 de prioridad media y 6 de prioridad baja. La columna «Origen» indica la versión del documento en que se incorporó cada una.

| Código | Mejora | Área | Prioridad | Origen | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Control parental | Perfil y acceso | Media | v1.0 | Pendiente |
| PA-02 | Foto de perfil de los amigos | Perfil y acceso | Media | v1.0 | Pendiente |
| PA-03 | Destino después de iniciar sesión | Perfil y acceso | Media | v1.0 | Pendiente |
| PA-04 | Botón «Ingreso de pruebas» visible en producción | Perfil y acceso | Alta | v2.0 | Pendiente |
| TM-01 | Colores del Maguito | La Taberna | Media | v1.0 | Pendiente |
| TM-02 | Paleta y fondo según el momento del día | La Taberna | Media | v1.0 | Pendiente |
| TM-03 | Conversaciones de la mesa sin almacenamiento | La Taberna | Alta | v1.0 | Pendiente |
| TM-04 | Conversación entre personajes con IA | La Taberna | Media | v1.0 | Pendiente |
| TM-05 | Contraste y legibilidad de La Taberna | La Taberna | Media | v2.0 | Pendiente |
| NE-01 | Centrado del botón «Mi Biblioteca» | Navegación | Baja | v1.0 | Pendiente |
| NE-02 | Enlaces del pie de página | Navegación | Media | v1.0 | Pendiente |
| NE-03 | Aviso de página no encontrada | Navegación | Baja | v2.0 | Pendiente |
| NE-04 | Título de la pestaña por sección | Navegación | Baja | v2.0 | Pendiente |
| JL-01 | Sección que reúna los juegos | Juegos y logros | Media | v1.0 | Pendiente |
| JL-02 | Rareza de los logros | Juegos y logros | Baja | v1.0 | Pendiente |
| LR-01 | Experiencia de lectura conjunta | Lectura y ranking | Media | v1.0 | Pendiente |
| LR-02 | Ranking basado en la racha de lectura | Lectura y ranking | Media | v1.0 | Pendiente |
| PL-01 | Retiro de los planes mensuales | Planes | Alta | v1.0 | Pendiente |
| CA-01 | Textos alternativos en imágenes | Calidad | Media | v2.0 | Pendiente |
| CA-02 | Ventanas de confirmación propias | Calidad | Baja | v2.0 | Pendiente |
| CA-03 | Revisión de fotos y biografías de autores | Calidad | Media | v2.0 | Pendiente |
| CA-04 | Verificación en celulares reales | Calidad | Media | v2.0 | Pendiente |
| CA-05 | Mensajes de depuración en la consola | Calidad | Baja | v2.0 | Pendiente |
| OD-01 | Correo de verificación en producción | Operación | Alta | v2.0 | Pendiente |
| OD-02 | Almacenamiento permanente de la narración | Operación | Media | v2.0 | Pendiente |

# 3. Perfil, acceso y seguridad

Comprende la gestión de cuentas, la presentación de los perfiles y el acceso a la plataforma.

## PA-01  Control parental

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La plataforma no ofrece herramientas para que un adulto responsable supervise la cuenta de un menor de edad, pese a que una parte importante del público objetivo corresponde a estudiantes de enseñanza media.

Mejora propuesta. Incorporar un control parental que permita, como mínimo:

- restringir el chat con personajes de IA y el acceso a La Taberna;

- bloquear la compra de Tinta;

- proteger la configuración con un PIN o con la contraseña del adulto responsable.

Criterio de aceptación. Con el control parental activo, las funciones restringidas no son accesibles desde ningún punto de la plataforma (menú principal, barra inferior del celular ni enlaces directos), y solo pueden habilitarse nuevamente ingresando el PIN.

## PA-02  Foto de perfil de los amigos

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Los amigos se muestran con la figura de su Maguito y no con la foto de perfil que cada usuario eligió.

Figura 1. Perfil de un amigo en La Taberna, con la figura del Maguito en lugar de la foto elegida.

Mejora propuesta. Mostrar la foto de perfil elegida por cada amigo en todas las vistas donde aparece: lista «Mis amigos», ranking, perfil del amigo y «Charlas». Si el amigo no ha elegido una foto, se mantiene su Maguito como imagen por defecto.

Criterio de aceptación. Cuando un usuario cambia su foto de perfil, sus amigos la ven actualizada en todas las vistas indicadas después de recargar la página.

## PA-03  Destino después de iniciar sesión

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. El inicio de sesión habitual ya dirige al catálogo, sección que el menú denomina «Explorar». Sin embargo, quien ingresa por primera vez completa la bienvenida inicial y termina en la portada, no en «Explorar».

Mejora propuesta. Unificar el destino: al iniciar sesión o al terminar la bienvenida, el usuario llega a «Explorar». Se mantiene la excepción de devolver al usuario a la página que intentaba abrir cuando se le pidió iniciar sesión.

Criterio de aceptación. Tanto en el ingreso habitual como en el primer ingreso el usuario llega a «Explorar»; si venía desde un enlace que requería cuenta, regresa a ese enlace.

## PA-04  Botón «Ingreso de pruebas» visible en producción

Prioridad: Alta     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La pantalla de inicio de sesión muestra a cualquier visitante el botón «Ingreso de pruebas», que inicia sesión con la cuenta de administrador mediante un usuario y una contraseña escritos en el código del sitio. Si la cuenta de administrador del sitio publicado conserva esa contraseña, cualquier persona puede obtener permisos de administración.

Mejora propuesta.

- Mostrar el botón únicamente en el entorno de desarrollo.

- Eliminar la contraseña del código del sitio.

- Cambiar la contraseña de la cuenta de administrador en producción.

Detalle técnico.

- Archivos: login.component.ts (método loginAsAdmin) y login.component.html (botón con la clase test-login-btn), ambos en frontend/src/app/auth/login/, además de los tres archivos de frontend/src/environments/.

- Trasladar el usuario y la contraseña de prueba a una propiedad devLogin de environment.ts y environment.preview.ts, y dejarla en null en environment.prod.ts, de modo que la contraseña no se incluya en la compilación de producción.

- En el componente, leer devLogin solo cuando isDevMode() sea verdadero y mostrar el botón con la condición *ngIf="devLogin".

- Agregar una prueba de Karma para la pantalla de inicio de sesión, que hoy no tiene ninguna, que compruebe que el botón no aparece cuando no hay credenciales de desarrollo.

- Verificar con ng build, en la configuración production, que la contraseña no aparece en los archivos .js de dist/, y con ng serve que el botón sigue disponible en desarrollo.

- El cambio de la contraseña del administrador en Supabase lo decide el responsable del proyecto y se realiza por separado del cambio de código.

Criterio de aceptación. En el sitio publicado el botón no aparece, sus archivos no contienen la contraseña y la combinación de usuario y contraseña anterior es rechazada. En el entorno de desarrollo el botón sigue disponible.

# 4. La Taberna y el Maguito

Agrupa los ajustes del espacio comunitario La Taberna de Tinta y de la mascota de la plataforma.

## TM-01  Colores del Maguito

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. El Maguito puede vestirse con prendas de El Bazar (sombrero, anteojos, rostro, cuello y capa), pero el color de la mascota es fijo.

Mejora propuesta. Permitir elegir el color del Maguito desde «Vestir a Maguito», con una paleta acotada que conserve el contraste con el sombrero y las prendas.

Criterio de aceptación. El color elegido se conserva entre sesiones y se refleja en todos los lugares donde aparece la mascota: mesa, perfil, ranking y lista de amigos.

## TM-02  Paleta y fondo según el momento del día

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La Taberna utiliza una paleta propia, de madera y dorado, distinta del resto de la plataforma, y su fondo es siempre nocturno.

Figura 2. Vista actual de La Taberna de Tinta.

Mejora propuesta. Ajustar los colores de paneles y botones a la paleta general de Literatus y alternar tres fondos según la hora local del dispositivo: mañana (06:00 a 11:59), tarde (12:00 a 19:59) y noche (20:00 a 05:59). El cambio entre fondos debe ser gradual y respetar la preferencia de movimiento reducido del usuario.

Criterio de aceptación. Al modificar la hora del equipo, el fondo corresponde al tramo horario; los paneles y botones utilizan los colores de la paleta general.

## TM-03  Conversaciones de la mesa sin almacenamiento

Prioridad: Alta     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Los mensajes escritos en la mesa de La Taberna se guardan de forma permanente en la base de datos. En cambio, las reacciones rápidas ya son temporales y desaparecen a los pocos segundos.

Mejora propuesta.

- Tratar los mensajes de la mesa igual que las reacciones: visibles mientras dura la conversación y eliminados automáticamente tras un plazo breve.

- Borrar los mensajes ya almacenados.

- Informar en el chat que la conversación no se guarda.

- Definir si la medida alcanza también a las «Charlas» privadas entre amigos y a las salas de lectura conjunta.

Criterio de aceptación. Transcurrido el plazo definido, los mensajes no aparecen en la aplicación ni permanecen en la base de datos.

## TM-04  Conversación entre personajes con IA

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Los personajes con IA conversan con el usuario de manera individual. Se requiere revisar su funcionamiento para que también puedan dialogar entre ellos.

Mejora propuesta. Habilitar conversaciones entre dos o más personajes, en las que cada uno mantenga la personalidad y el contexto de su obra. Se recomienda fijar un número máximo de turnos por conversación, ya que cada intervención consume consultas del servicio de IA, cuyo cupo gratuito es limitado.

Criterio de aceptación. Los personajes intercambian el número de turnos definido con respuestas coherentes con su obra, y la conversación se detiene al alcanzar el límite sin mostrar errores.

## TM-05  Contraste y legibilidad de La Taberna

Prioridad: Media     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. En la vista actual (Figura 2) se observan textos de difícil lectura y contenido cortado:

- los botones «Lecturas conjuntas», «Charlas», «El Bazar» y «Vestir a Maguito» presentan texto dorado sobre fondo oscuro semitransparente;

- los números de posición del ranking son casi imperceptibles;

- el panel «Mis amigos» corta al tercer amigo, y la fila del propio usuario en el ranking queda oculta al final del panel.

Mejora propuesta. Llevar todos los textos a un contraste mínimo de 4,5:1, conforme a la norma WCAG 2.1 nivel AA; destacar de forma permanente la fila del usuario en el ranking y ajustar la altura de los paneles para que no corten contenido.

Criterio de aceptación. Todos los textos y botones de la vista superan la medición de contraste, y ninguna fila queda cortada en pantallas de 1366 × 768 píxeles o superiores.

# 5. Navegación y enlaces

Reúne correcciones del menú principal, del pie de página y del comportamiento de las direcciones del sitio.

## NE-01  Centrado del botón «Mi Biblioteca»

Prioridad: Baja     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La flecha que indica el menú desplegable se suma al ancho del texto «Mi Biblioteca», por lo que el texto queda desplazado respecto del ícono.

Figura 3. Botón «Mi Biblioteca» del menú principal.

Mejora propuesta. Centrar el texto bajo el ícono y ubicar la flecha sin que altere ese centrado. Aplicar el mismo criterio a «Categorías» y «Autores», que también despliegan un menú.

Criterio de aceptación. El ícono y el texto comparten el mismo eje central en los tres botones con menú desplegable.

## NE-02  Enlaces del pie de página

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. En la revisión de los enlaces se detectaron los siguientes problemas:

- «Iniciar Sesión» se muestra aunque el usuario ya haya iniciado sesión;

- «Mi Biblioteca», «La Senda del Lector» y «Niveles & Recompensas» requieren cuenta, y un visitante es enviado a la pantalla de inicio de sesión sin aviso;

- «Niveles & Recompensas» abre la sección «Logros», que tiene otro nombre en el menú principal;

- «Recargar Tinta» no se desplaza a la sección de Tinta cuando el usuario ya se encuentra en la página de planes;

- «Sé parte de Literatus» deberá actualizarse cuando se retiren los planes mensuales (PL-01).

Figura 4. Enlaces actuales del pie de página.

Mejora propuesta. Mostrar en la columna «Mi Cuenta» enlaces según el estado de la sesión (visitante: «Iniciar sesión» y «Crear cuenta»; usuario registrado: «Mi perfil» y «Cerrar sesión»), utilizar los mismos nombres del menú principal y corregir el desplazamiento hacia la sección de Tinta.

Criterio de aceptación. Cada enlace abre la sección cuyo nombre muestra, tanto con sesión iniciada como en modo visitante.

## NE-03  Aviso de página no encontrada

Prioridad: Baja     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Cualquier dirección inexistente o mal escrita redirige a la portada sin aviso, por lo que el usuario no sabe que el enlace era incorrecto.

Mejora propuesta. Mostrar una página «No encontramos esta página», con el estilo de la plataforma y accesos a «Explorar», «Mi Biblioteca» y la portada.

Criterio de aceptación. Al abrir una dirección inexistente se muestra esa página y la dirección escrita se mantiene en la barra del navegador.

## NE-04  Título de la pestaña por sección

Prioridad: Baja     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Todas las secciones muestran el mismo título en la pestaña del navegador («Literatus Novelist — Lee. Escucha. Vívelo.»), lo que dificulta distinguir varias pestañas abiertas y ubicar páginas en el historial.

Mejora propuesta. Asignar un título por sección con el formato «Sección · Literatus Novelist» y, en la ficha de un libro, en el lector y en la ficha de un autor, utilizar el nombre del libro o del autor.

Criterio de aceptación. Cada sección principal muestra su propio título en la pestaña del navegador.

# 6. Juegos y logros

Abarca la organización de los juegos de la plataforma y la presentación de los logros.

## JL-01  Sección que reúna los juegos

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La Senda, El Enigma e Interrogatorio aparecen como tres botones independientes dentro de un menú principal de diez secciones, y no existe una página que los reúna.

Mejora propuesta. Crear un apartado «Juegos» que presente los tres juegos mediante una tarjeta cada uno (descripción breve, progreso del usuario y botón para jugar) y reemplazar los tres botones del menú por uno solo. Las direcciones actuales de cada juego deben seguir funcionando.

Criterio de aceptación. Desde el menú se accede a cualquiera de los tres juegos en un máximo de dos clics, y los enlaces anteriores continúan abriendo cada juego.

## JL-02  Rareza de los logros

Prioridad: Baja     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Los logros ya cuentan con cuatro niveles de rareza fijos (común, raro, épico y legendario), asignados manualmente a cada uno.

Mejora propuesta. Tomando como referencia el sistema de Steam, mostrar en cada logro el porcentaje de lectores que lo ha obtenido (por ejemplo, «Lo tiene el 8 % de los lectores») y destacar los menos comunes. De manera opcional, calcular la rareza a partir de ese porcentaje en lugar de asignarla a mano.

Criterio de aceptación. Cada logro muestra su porcentaje, calculado sobre las cuentas activas y actualizado al menos una vez al día.

# 7. Lectura conjunta y ranking

Considera las funciones sociales de lectura compartida y la clasificación entre amigos.

## LR-01  Experiencia de lectura conjunta

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La función utiliza cuatro nombres distintos para el mismo concepto: «Lecturas conjuntas», «lectura grupal», «círculo de lectura» y «club». Además, la versión 1.0 de este documento no precisa qué aspectos de la experiencia deben mejorarse.

Mejora propuesta.

- Unificar el nombre como «Lectura conjunta» en todos los textos de la función.

- Acordar con el equipo los aspectos concretos por mejorar; se sugiere evaluar el aviso cuando un participante avanza de capítulo o escribe en una sala, y el acceso directo al capítulo en que va el grupo.

Criterio de aceptación. Se utiliza un único término en toda la función, y la lista de mejoras acordada queda registrada en la próxima versión de este documento.

## LR-02  Ranking basado en la racha de lectura

Prioridad: Media     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. El ranking de La Taberna ordena a los amigos según la experiencia (XP) acumulada en la semana, en el mes o en total.

Mejora propuesta. Utilizar la racha de lectura como puntuación. Como la racha no se acumula por periodos, se sugiere reemplazar las pestañas «Esta semana», «Este mes» y «Siempre» por «Racha actual» y «Mejor racha», mostrar el ícono de racha junto al número, fijar la posición del propio usuario al final de la lista cuando no aparezca entre los primeros y actualizar el texto del botón de información.

Criterio de aceptación. El orden del ranking coincide con la racha de cada amigo y el usuario siempre puede ver su propia posición.

# 8. Planes

Trata la oferta comercial de la plataforma.

## PL-01  Retiro de los planes mensuales

Prioridad: Alta     Origen: versión 1.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La página «Sé parte de Literatus» ofrece planes mensuales con cobro recurrente en dólares a través de PayPal, y varios textos de la plataforma hacen referencia a ellos.

Mejora propuesta. Retirar los planes mensuales de la oferta. Para ello se requiere:

- cancelar las suscripciones activas e informar a los usuarios afectados antes de la fecha de término;

- definir el tratamiento de los beneficios ya pagados (se sugiere respetarlos hasta el fin del periodo contratado);

- actualizar los textos de la página de planes, el botón «Sé parte de Literatus» del encabezado y su enlace en el pie de página;

- mantener la recarga de Tinta, que no depende de los planes.

Criterio de aceptación. No es posible contratar un plan, ninguna suscripción sigue generando cobros y ningún texto de la plataforma menciona planes mensuales.

# 9. Calidad, accesibilidad y contenido

Incluye mejoras transversales detectadas en la revisión del código fuente y del catálogo. Todas fueron incorporadas en la versión 2.0.

## CA-01  Textos alternativos en imágenes

Prioridad: Media     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Nueve imágenes carecen de texto alternativo, entre ellas los avatares de las reseñas en la ficha de un libro, dos imágenes del chat con IA, una del lector y cinco del panel de administración. Los lectores de pantalla las omiten o anuncian el nombre del archivo.

Mejora propuesta. Añadir una descripción breve a cada imagen informativa y marcar como decorativas las que no aportan información.

Criterio de aceptación. Ninguna imagen del sitio queda sin texto alternativo o sin marca de imagen decorativa.

## CA-02  Ventanas de confirmación propias

Prioridad: Baja     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Al vaciar el carrito, vaciar favoritos, eliminar una tarjeta de vocabulario, salir de un nivel de La Senda o activar la voz local del chat, se muestra la ventana genérica del navegador, que no sigue el estilo de la plataforma ni sus temas de accesibilidad. El panel de administración utiliza la misma ventana en otras doce acciones, principalmente de eliminación.

Mejora propuesta. Reemplazarlas por el diálogo propio de la plataforma, como el que ya se utiliza en «Eliminar cuenta».

Criterio de aceptación. Ninguna acción del sitio utiliza la ventana de confirmación nativa del navegador.

## CA-03  Revisión de fotos y biografías de autores

Prioridad: Media     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. La carga automática de fotos de autores asignó en algunos casos la imagen de otra persona con el mismo nombre. Se han revisado 47 fotos y quedan cerca de 250 por revisar. Asimismo, algunas sinopsis y biografías generadas automáticamente contienen datos inexactos.

Mejora propuesta. Revisar manualmente las fotos restantes, priorizando imágenes de dominio público o con licencia CC0, ya que el sitio no muestra créditos de autoría de las imágenes, y verificar las sinopsis y biografías de las obras más consultadas.

Criterio de aceptación. Cada foto revisada corresponde al autor indicado y las biografías revisadas no contienen datos inventados.

## CA-04  Verificación en celulares reales

Prioridad: Media     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Las adaptaciones para celular (barra inferior de navegación, encabezado que se oculta al desplazarse, gesto de deslizar para cambiar de página en el lector y ajuste de los chats al abrir el teclado) se verificaron solo en la compilación del proyecto; no consta que se hayan probado en equipos reales.

Mejora propuesta. Probar estas funciones en al menos un equipo Android y un iPhone, en sus navegadores principales, y registrar las fallas encontradas.

Criterio de aceptación. La lista de verificación queda completa en ambos equipos y sin fallas que impidan el uso.

## CA-05  Mensajes de depuración en la consola

Prioridad: Baja     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. El código del sitio contiene trece instrucciones de depuración (console.log) que escriben mensajes técnicos en la consola del navegador.

Mejora propuesta. Eliminarlos o limitarlos al entorno de desarrollo.

Criterio de aceptación. La consola del sitio publicado no muestra mensajes de depuración durante el uso normal.

# 10. Operación y despliegue

Agrupa configuraciones pendientes del servidor de producción (Render) que afectan a funciones ya implementadas. Todas fueron incorporadas en la versión 2.0.

## OD-01  Correo de verificación en producción

Prioridad: Alta     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. El envío de correos de verificación de cuenta y de recuperación de contraseña se trasladó a Google Apps Script, con un límite de 100 destinatarios diarios. Las variables APPS_SCRIPT_MAIL_URL y APPS_SCRIPT_MAIL_SECRET están configuradas en el entorno local, pero no consta que estén en el servidor de producción. Sin ellas, el registro de cuentas nuevas falla en el sitio publicado.

Mejora propuesta. Configurar ambas variables en Render y reenviar el enlace de verificación a las cuentas que quedaron sin verificar.

Criterio de aceptación. Una cuenta creada en el sitio publicado recibe el correo de verificación en menos de un minuto.

## OD-02  Almacenamiento permanente de la narración

Prioridad: Media     Origen: versión 2.0     Estado: Pendiente

Situación actual. Cuando falta la variable SUPABASE_KEY, los audios de narración generados con Azure se guardan en el disco temporal del servidor. Al reiniciarse el servidor se pierden y se vuelven a generar, lo que consume el cupo mensual gratuito de 500.000 caracteres.

Mejora propuesta. Confirmar que la variable esté configurada en Render y en los entornos locales del equipo, de modo que los audios se guarden en el almacenamiento compartido.

Criterio de aceptación. Un capítulo ya narrado sigue disponible después de reiniciar el servidor, sin generar un nuevo consumo del cupo.

# 11. Orden de trabajo recomendado

Se recomienda abordar las mejoras en el siguiente orden:

- Prioridad alta (PA-04, TM-03, PL-01, OD-01): afectan la seguridad, la privacidad, los cobros o el registro de usuarios nuevos.

- Prioridad media, agrupada por área para reducir cambios cruzados. NE-02 debe abordarse después de PL-01, ya que ambos modifican el enlace «Sé parte de Literatus»; del mismo modo, TM-02 y TM-05 conviene resolverlos en conjunto, porque ajustan los mismos paneles.

- Prioridad baja, en una iteración de terminación.

Al completar cada mejora, se sugiere cambiar su estado en la tabla de resumen (sección 2), registrar la fecha y el responsable, y emitir una nueva versión de este documento en el control de versiones.